Договор №

г.Санкт – Петербург                                                                                       «____» ______________2012 г

ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Бойко А.И., действующего на основании Устава, с одной стороны и

_______________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________________., действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по Техническим заданиям Заказчика (Приложения №№ 1.1 - 1.3 к настоящему Договору) выполнить проектные работы по разработке проектной документации (в объеме рабочего проекта) для строительства наружных инженерных сетей  (тепловые сети, водопровод, канализация), для подключения трех автоматизированных газовых котельных в модульном исполнении для подключения объектов по следующему адресу (адресам):

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

- Общая стоимость работ по настоящему Договору определяется на основании Протокола согласования договорной цены (Приложение №2 к настоящему Договору) и составляет ____________________________________в том числе НДС 18% _______________________________

- Оплата работ Исполнителя производится Заказчиком в следующем порядке:

- Аванс в размере 30% от стоимости Договора, а именно: ________________________  в том числе НДС 18% - _______________________________, Заказчик перечисляет в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания сторонами настоящего договора.

- Оставшаяся сумма в размере _______________________________________, в том числе НДС 18% - _________________________________________, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Актов сдачи-приемки проектной продукции.

- Установленная п. 2.1 настоящего Договора Общая стоимость работ может быть изменена в случае внесения изменений в объемы работ или дополнительных пожеланий Заказчика с оформлением Дополнительного соглашения, которое после его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора. При необходимости выполнения таких работ Заказчик должен в десятидневный срок уведомить Исполнителя о необходимости производства дополнительных работ и в установленный срок согласовать с Исполнителем порядок выполнения, сроки и стоимость дополнительных работ, закрепив возникшие договоренности подписанием Дополнительного соглашения к настоящему договору.2.4. Общая цена работ по Договору включает цену работ и вознаграждение за отчуждение исключительных прав на проектную документацию в соответствии с п.4.9- 4.10 Договора.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

- Все работы по настоящему Договору должны быть выполнены в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), после оплаты аванса и передачи Исполнителю исходных данных в соответствии с п. 4.1 настоящего Договора.

- В случае задержки оплаты аванса и передачи исходных данных:

- на срок до 30 (тридцати) дней - дата окончания работ переносится на соответствующий период;

- на срок свыше 30 (тридцати) дней - стороны заключают Дополнительное соглашение к настоящему Договору об изменении сроков и стоимости выполнения работ. В этом случае Исполнитель оставляет за собой право отказаться в одностороннем порядке от выполнения договора.

- Сроки	начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что закрепляется Дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

Для реализации настоящего Договора Заказчик обязуется:

- Передать Исполнителю исходные данные, находящиеся в компетенции Заказчика, в соответствии с Техническими заданиями  (Приложения №№ 1.1 - 1.3 к настоящему Договору) по Акту приема-передачи исходных данных с указанием даты передачи.

- В течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Договора перечислить на расчетный счет Исполнителя аванс в соответствии с п. 2.2.1. настоящего договора.

- Своевременно производить приемку работ, выполненных Исполнителем в порядке, предусмотренном п. 6.2 настоящего Договора.

- Оплачивать Исполнителю выполненные работы в соответствии с п. 2.2.2. и п. 2.2.3. настоящего Договора.

- Оплатить затраты, связанные с оплатой услуг сторонних организаций на согласование и экспертизу проектной документации.

Заказчик имеет право:

- Осуществлять проверку документации Исполнителя и субподрядных организаций, в части выполнения договорных условий.

- Требовать внесения изменений в проектную документацию в порядке, определенном СНиП и действующим российским законодательством.

- Право собственности на результаты выполненных работ переходят к Заказчику после их полной оплаты.

Права Сторон на Проектную продукцию:

- Исполнитель отчуждает Заказчику исключительные права на проектную документацию, разработанную в соответствии с настоящим Договором. Заказчик вправе использовать проектную документацию в любой форме и любым способом по своему усмотрению без каких-либо ограничений со стороны Исполнителя. Заказчик вправе распоряжаться исключительным правом на проектную документацию по своему усмотрению.

- В случае расторжения Договора Заказчик имеет право осуществить доработку проектной документации самостоятельно или поручить ее третьему лицу.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

При выполнении работ по настоящему Договору Исполнитель обязуется:

- Выполнить предусмотренные Договором проектные работы в соответствии с утвержденными Техническими заданиями, действующими строительными нормами и правилами, другими нормативными документами и ТУ РФ, действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

- В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора приступить к сбору необходимых исходных данных и материалов для выполнения проектных работ.

- Своим приказом назначить ответственного исполнителя работ и письменно сообщить о его назначении Заказчику.

- При необходимости заключать от своего имени договоры с субподрядными организациями на выполнение необходимых работ и контролировать выполнение работ субподрядными организациями.

Своими силами и с участием субподрядных организаций выполнить все работы в объемах и в сроки, согласно настоящему Договору и приложений к нему. Исполнитель несет полную ответственность за действия и выполнение работ субподрядчиками.

- Без письменного согласия Заказчика не вносить какие-либо изменения в Технические задания.

- Согласовать с Заказчиком и органами экспертизы выполненную проектную продукцию.

- Передать Заказчику проектную документацию, выполненную в соответствии с Техническими заданиями, с составлением Акта сдачи-приемки проектной продукции по форме № П1, согласно срокам выполнения работ указанным в Приложении №3 к настоящему Договору, а так же предоставить счета-фактуры, которые должны быть выставлены в сроки, установленные законодательством.

6. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

- По окончании этапа работ Исполнитель предоставляет Заказчику разработанную проектную документацию, выполненную в 5 (пяти) экземплярах на бумаге и в одном экземпляре на электронном носителе, а также акт сдачи - приемки проектной продукции, составленный в 2-х экземплярах, с приложением к нему накладной на передачу проектной документации.

- Заказчик в течение 10 (десять) рабочих дней обязуется рассмотреть выполненную Исполнителем работу и направить Исполнителю подписанный акт сдачи - приемки или мотивированный отказ в приеме работ.

- В случае мотивированного отказа Заказчиком от приема работ Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечисления необходимых доработок и сроков их выполнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

- Исполнитель и Заказчик за нарушение обязательств по настоящему Договору, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- В случае виновного нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ (Приложение №3 к настоящему Договору), Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штрафную неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от Общей стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10% от Общей стоимости работ. Основанием для начисления и взыскания штрафной неустойки является предъявление письменной претензии со стороны Заказчика. В случае отсутствия письменной претензии со стороны Заказчика штрафная неустойка считается не начисленной и не уплачивается.

- В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной в срок суммы. Основанием для начисления и взыскания неустойки является предъявление письменной претензии со стороны Исполнителя. В случае отсутствия письменной претензии неустойка не начисляется и не уплачивается.

- Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по настоящему Договору.

- В случае обнаружения в проектной документации недостатков и замечаний надзорных органов при согласованиях и экспертизах Исполнитель обязуется устранить их за свой счет в сроки согласованные с Заказчиком.

- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. При этом срок обязательств по данному Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, либо расторгается путем письменного уведомления друг друга не менее чем за семь суток.

8. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

ДОГОВОРА.

- Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

- Срок окончания действия настоящего договора - день окончательного расчета за выполненные работы и устранение выявленных недоделок.

- Настоящий договор может быть расторгнут:

- По взаимному согласию Сторон.

- По решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.

- Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон или протоколом, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

- Если стороны не пришли к соглашению, дело передается в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Соблюдение претензионного порядка является обязательным.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.

Приложения №1.1.-1.3. - Технические задания.

Приложение № 2 - Протокол согласования договорной цены.

Приложение № 3 - График выполнения работ.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК	ИСПОЛНИТЕЛЬ

ОАО «Коммунальные системы Гатчинского

района»

Генеральный директор

ОАО «Коммунальные системы

Гатчинского района»

________________А.И. Бойко	___________________